Documento de

Épicas e Historias de Usuario

Fecha:06/10/2025

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Épicas para el proyecto “ nombre del proyecto”	4

Priorización de Épicas	4

Definición de Historias de Usuario	5

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 27/09/2025 | Creación de épicas e historias de usuarios principales para el desarrollo de la aplicación móvil. | Benjamin Marin |
| 0.2 | 30/09/2025 | Ajuste de formato, incorporación de convenciones | Nicolás Cares |
| 0.3 | 07/10/2025 | Revisión de épicas, nuevas historias: validación QR, colección de insignias e historial | Andrés Fernández |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Sección | 300D |
| Proyecto (Nombre) | Tu Recorrido |
| Fecha de Inicio | 27/09/2025 |
| Fecha de Término | 21/11/2025 |
| Patrocinador principal | No aplica |
| Docente | JORGE ALBERTO CASTRO SILVESTRE |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.122.528-9 | Benjamin Marin Yañez | be.mariny@duocuc.cl |
| 26.534.111-K | Andrés Fernández Artigas | an.fernandeza@duocuc.cl |
| 21.468.265-6 | Nicolas Carez | nic.cares@duocuc.cl |

Épicas para el proyecto “Tu Recorrido”

| ID | Épica |
| --- | --- |
| E1 | Exploración Georreferenciada y Descubrimiento. |
| E2 | Navegación y Estructura . |
| E3 | Autenticación y Persistencia del Usuario. |
| E4 | Perfil de Usuario y Galería de Colección de Insignias. |
| E5 | Gestión de Datos del Usuario (CRUD). |
| E6 | Mecanismo de Recompensa y Desbloqueo QR. |
| E7 | Sistema de Notificación de la obtención de la insignia. |
| E8 | Progreso de las insignias conseguidas. |
| E9 | Modelado y Estructura de Datos. |
| E10 | Gestión de contenido(insignia). |
| E11 | Configuración de Servicios de Firebase. |
| E12 | Pruebas y Control de Calidad. |
| E13 | Herramienta de Administración de Contenido. |
| E14 | Despliegue y Distribución de la App. |
| E15 | Scroll de lugares mas populares. |
| E16 | Sistema de followers con feed. |

Priorización de Épicas

La priorización de las Épicas del proyecto se establece para lograr la entrega de un Producto Mínimo Viable (MVP) que ejecute el ciclo principal de exploración y recompensa de la aplicación. Por ello, las Épicas de Máxima Prioridad constituyen el circuito esencial, el cual debe comenzar por la infraestructura mínima de soporte: la Configuración de Servicios de Firebase y la Gestión de Datos (Assets). Esto permite implementar la Autenticación y Persistencia del Usuario (para el login mensual), la Exploración y Descubrimiento (guía a sitios patrimoniales), y el Mecanismo de Recompensa y Desbloqueo QR (el motor de la gamificación). Una vez operativo este circuito, la prioridad secundaria se enfoca en Épicas que enriquecen la experiencia del usuario, como el Perfil de Usuario y Galería de Colección de Insignias , sistema de seguidores y el sistema de Notificación (el modal de logro), mientras que las funcionalidades avanzadas o herramientas de administración de contenido quedan pospuestas para fases futuras.

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| E1 | Exploración Georreferenciada y Descubrimiento. | 4 a desarrollar |
| E2 | Navegación y Estructura. | 7 a desarrollar |
| E3 | Autenticación y Persistencia del Usuario. | 3 a desarrollar |
| E4 | Perfil de Usuario y Galería de Colección de Insignias. | 9 a desarrollar |
| E5 | Gestión de Datos del Usuario (CRUD). | 10 a desarrollar |
| E6 | Mecanismo de Recompensa y Desbloqueo QR. | 6 a desarrollar |
| E7 | Sistema de Notificación de la obtención de la insignia. | 8 a desarrollar |
| E8 | Progreso de las insignias conseguidas. | 11 a desarrollar |
| E9 | Modelado y Estructura de Datos | 2 a desarrollar |
| E10 | Gestión de contenido(insignia). | 5 a desarrollar |
| E11 | Configuración de Servicios de Firebase. | 1 a desarrollar |
| E12 | Pruebas y Control de Calidad | 12 a desarrollar |
| E13 | Herramienta de Administración de Contenido. | 13 a desarrollar |
| E14 | Despliegue y Distribución de la App. | 16 a desarrollar |
| E15 | Scroll de lugares mas populares. | 14 a desarrollar |
| E16 | Sistema de followers con feed. | 15 a desarrollar |

Definición de Historias de Usuario

Las historias de usuario son descripciones breves y sencillas de una funcionalidad o característica del producto o sistema, contadas desde la perspectiva del usuario final que desea esa nueva capacidad.

Historia 1

Historia 2

Historia 3

Historia 4

Historia 5

Historia 6

Historia 7

Historia 8

Historia 9

Historia 10

Historia 11

Historia 12

Historia 13

Historia 14

Historia 15

Historia 16

Historia 17

Historia 18

Historia 19

Historia 20

Historia 21

Historia 22

Historia 23

Historia 24

Historia 25

Historia 26

Historia 27

Historia 28

Historia 29

Historia 30

Historia 31

Historia 32

Historia 33

Historia 34

Historia 35

Historia 36

Historia 37

Historia 38

Historia 39

Historia 40

Historia 41

Historia 42

Historia 43

Historia 44

Historia 45

Historia 46

Historia 47

Historia 48

Historia 49

Historia 50

Historia 51