Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la etapa del proyecto, avanzamos de manera significativa en el desarrollo de la app, cumpliendo con los objetivos y tareas correspondientes a la fase 2 y parte de la fase 3 del plan de trabajo. Este proyecto fue realizado bajo la metodología Scrum, Realizando Sprint semanales donde se entregaron productos funcionales. Hasta el momento, hemos completado las siguientes: - Diseño Final de la arquitectura del sistema, incluyendo la estructura de datos en firebase y la arquitectura cliente-servidor de la app. - La implementación del sistema de registro y auth completa del usuario utilizando de apoyo firebase Auth. - Desarrollo del modulo de perfil, donde se visualiza el progreso del usuario y las insignias obtenidas. - La implementación funcional del scanner Qr, asociados a la asignación automática de las insignias. - Y finalmente la integración inicial del mapa interactivo, utilizando la Api de Google maps para mostrar puntos de interés cultural. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos cumplidos hasta la fecha son: - implementación de un sistema de registro y auth - Desarrollo de la funcionalidad del QR - integración del mapa interactivo - Sistema de progreso y asignación de insignias - Garantizar la usabilidad básica, navegación funcional y estructura clara. |
| Metodología | Continuamos utilizando la metodología Scrum, con sprints de dos semanas. Ya que nos permitió: - Entregar productos funcionales cada semana - Recibir retroalimentación en cada daily - Corregir errores de forma temprana - Adaprtarnos a cualquier problema técnico Las actividades scrum realizadas fueron: - Sprint Plannig - Daily Scrum - Sprint Review - Sprint Retrospective |
| Evidencias de avance | Las evidencias presentadas en esta entrega corresponden a los avances reales realizados en el desarrollo. Foto de inicio y la auth con las prote de las rutas Evidencia seleccionada 1: Módulo de autenticación - Registro, inicio de sesión y persistencia de usuario mediante Firebase. - Esta evidencia demuestra el cumplimiento del objetivo específico relacionado con la creación de perfiles personalizados. Foto del qr claramente y su otorgación de insignias Evidencia seleccionada 2: Escáner QR funcional - Lectura y validación de códigos QR. - Asignación automática de insignias según el lugar patrimonial visitado. - Esta evidencia demuestra el núcleo del proyecto: gamificación cultural basada en visitas reales. Foto del mapa Evidencia seleccionada 3: Mapa interactivo inicial - Renderizado de mapa. - Marcadores de puntos culturales. - Conexión a Firebase para futuras expansiones. - Permite evidenciar el avance en la experiencia de exploración cultural del usuario. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas

En el monitoreo del plan de trabajo, eliminamos la tabla, ya que era mas cómodo trabajar de la siguiente manera:

Diseño de arquitectura de software

- Actividades:
La arquitectura general del sistema, estableciendo el uso de Flutter para el frontend móvil y Firebase como backend y base de datos en la nube.

- Recursos:
Diagramas de arquitectura y repositorio en GitHub.

- Duración de la actividad:
Aproximadamente 1 semana.

- Responsable:
Nicolás, con apoyo del resto del equipo.

- Observaciones:
Se revisó la arquitectura para asegurar que fuera escalable y que permitiera agregar más puntos culturales o incluso nuevas ciudades en el futuro.

- Estado de avance:
Completado.

- Ajustes:
No se requirieron cambios importantes, solo ajustes menores en nombres de colecciones y rutas internas.

Desarrollo de aplicaciones móviles

- Actividades:

  - Implementar el módulo de registro e inicio de sesión de usuarios usando Firebase Authentication.

  - Desarrollar el perfil de usuario, donde se muestra el progreso y las insignias obtenidas.

  - Programar la funcionalidad del escáner de códigos QR.

  - Integrar el mapa interactivo en la aplicación y conectarlo con los puntos de interés cultural.

- Recursos:
Flutter y sus paquetes, Firebase Authentication, Google Maps API, emuladores y dispositivos físicos para pruebas, repositorio GitHub.

- Duración de la actividad:
Distribuido en varios sprints, aproximadamente entre 4 y 5 semanas en total.

- Responsable:
Benjamín y Andrés lideran la parte de desarrollo móvil, con apoyo de Nicolás en integración.

- Observaciones:

  - El escáner QR ya funciona y permite asignar insignias al usuario.

  - El módulo de autenticación está estable.

  - El perfil de usuario y el mapa están en versión funcional pero aún requieren ajustes visuales y pruebas completas de flujo.

- Estado de avance:

  - Autenticación: Completado.

  - Escáner QR: Completado.

  - Perfil de usuario: En curso.

  - Mapa interactivo: En curso.

- Ajustes:
Se tuvieron que corregir problemas de dependencias entre ramas y se decidió concentrar las pruebas en dispositivos físicos porque el emulador generaba errores.

Implementación de bases de datos en la nube

- Actividades:

  - Diseñar el modelo de datos para usuarios, insignias y lugares patrimoniales en Firebase Firestore.

  - Implementar la lectura y escritura de datos desde la app (guardar visitas, registrar insignias, obtener puntos en el mapa).

  - Validar la consistencia de los datos, evitando usuarios o insignias duplicadas.

- Recursos:
Firebase Firestore, documentación de Firebase, diagramas entidad–relación, reglas de seguridad de Firebase.

- Duración de la actividad:
Aproximadamente 2 a 3 semanas entre diseño, implementación y ajustes.

- Responsable:
Nicolás lideró el diseño del modelo de datos; Andrés y Benjamín apoyaron en la integración con Flutter.

- Observaciones:
Se optimizó la estructura de colecciones y documentos para facilitar futuras consultas (por ejemplo, obtener rápido las insignias de un usuario o los puntos patrimoniales de una zona).

- Estado de avance:

  - Modelo de datos: Completado.

  - Integración con la app: En curso.

  - Validaciones y reglas de seguridad: Completado (versión inicial).

- Ajustes:
Se ajustaron las reglas y la estructura de la base de datos para corregir casos de duplicidad y problemas de caché durante el debugging.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Actividades ajustadas o eliminadas: Integración temprana de la API de rutas ---- Ajustada - Se detectó falta de información y fallas de autenticación. - Se decidió posponerla y reemplazarla por pruebas manuales. Modo offline en navegador ---- Eliminada para la fase actual - Las pruebas solo funcionan correctamente en dispositivos físicos. - Se descarta para no consumir tiempo en algo no requerido.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Optimización avanzada del mapa --- Retrasada - El motivo por el cual fue retrasada fue priorización del QR y perfil. - Y la estrategia con la cual se continuará en Sprint 8 con pruebas multidispositivo. Testing completo de usabilidad --- En curso lento - Dependía de la integración del QR y mapa. - Pruebas con flujo completo en Sprint 4.