Retrospectiva del Proyecto

“ ”

Fecha:02/10/2025

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Descripción del proyecto.	4

Descripción de las retrospectivas de los Sprint.	4

Puntos de mejoras.	4

Lecciones aprendidas.	4

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30/09/2025 | Creación de documento | Benjamin Marin |
| 2.0 | 17/10/2025 | Actualización por finalización de Sprint. | Benjamin Marin |
| 3.0 | 14/11/2025 | Actualización por finalización de Sprint. | Benjamin Marin |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Sección | 300D |
| Proyecto (Nombre) | Tu recorrido |
| Fecha de Inicio | 30/09/2025 |
| Fecha de Término | 21/11/2025 |
| Patrocinador principal | No aplica |
| Docente | JORGE ALBERTO CASTRO SILVESTRE |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.122.528-9 | Benjamin Marin Yañez | be.mariny@duocuc.cl |
| 26.534.111-K | Andrés Fernández Artigas | an.fernandeza@duocuc.cl |
| 21.468.265-6 | Nicolas Carez | nic.cares@duocuc.cl |

Descripción del proyecto.

Indique de qué trata el proyecto y el contexto de aplicación

Nuestro proyecto el cual es Tu Recorrido es el desarrollo de una Aplicación Móvil cuyo objetivo estratégico es gamificar la interacción física y la exploración del usuario con sitios de Patrimonio Cultural previamente definidos, es decir nuestro proyecto ofrece una experiencia de acción recompensa mediante un modelo de coleccionismo digital. La aplicación se centra en un mapa interactivo que utiliza la geolocalización del usuario para determinar su proximidad a los sitios patrimoniales y ofrecer rutas activas (función "Iniciar Viaje"), al llegar al lugar seleccionado se ejecuta un escaneo de un Código QR único dispuesto en cada punto de interés. Esto garantiza la integridad del proceso de colección y dispara el desbloqueo de una Insignia Digital.

Descripción de las retrospectivas de los Sprint.

Indique los principales problemas detectados en los sprint y la solución adoptada

Problemas en el Sprint 1: 1)Error de dependencias al actualizar rama menú y base de datos(Git): La integración continua no estaba automatizada para chequear la salud del build y las dependencias tras cada merge, lo que resultó en conflictos y pérdida de tiempo. Se realizó una reunión para hablar de las dependencias y asegurarnos que todos estemos trabajando con las mismas y en las mismas versiones, esto a la hora de unificar con la rama main , no deberá generar errores. 2)Problemas con Android Studio por Dispositivo Potente: El equipo perdió tiempo valioso configurando emuladores inestables y muy potentes. Nos pusimos de acuerdo que la única forma de debugging aceptada es la que demostró ser estable y eficiente, es decir, el uso del dispositivo físico. 3)Duplicado a la hora de guardar usuarios: El sistema no revisó si los datos ya existían y los guardó al mismo tiempo de manera segura. Esto creó una falla de seguridad que permitió que se grabaran cosas duplicadas. Se va a arreglar la función que estaba fallando (lo cual ya se reportó). Problemas en el Sprint 2: 1)Error con la API de rutas. (No funcionaba como se esperaba): El equipo asumió la funcionalidad y viabilidad de la API de rutas sin realizar un Technical Spike(tarea de investigación) previa, obligando a un costoso pivote tecnológico a mitad del Sprint. Para futuras integraciones de terceros (APIs), se exigirá un Technical Spike(tarea de investigación). Es obligatorio que valide la autenticación, cuotas, y estabilidad antes de que la historia de integración principal sea admitida en el Sprint. 2)El viaje se cancela al cambiar de apartado: La función de viajes no fue implementada con un patrón de persistencia, perdiendo su valor al reciclar la vista . Se re-hizo la función para asegurar la persistencia. Problemas en el Sprint 3: 1)Error de unir las ramas por formato de dart: El equipo antes de subir cualquier tipo de cambio o unir ramas, se tendrá que antes validad que el formato de código este correcto, de esta forma evitar problemas y desorden en el código. 2)Modo offline solo en el teléfono: Al ejecutar el software en un navegador, este no guarda los datos ni el cache por ende cuando se prueba ciertas funcionalidades , estas se prueban en un dispositivo móvil, de esta forma usamos tantos recursos de nuestro computador y además vemos como funcionaria la app en el mundo real , por ende seguiremos trabajando de esta forma y no utilizaremos la función de modo offline para el navegador. Problemas en el Sprint 4: 1)Error en el rango del mapa: Ocurre que el mapa cuando uno se alejaba 5km, los lugares de card desaparecían pero esa función estaba bien , la que era incorrecta era que también desaparecían todos los marcadores del mapa, por lo que se corrigió y se realizaron pruebas desde diversos dispositivos para poder asegurarnos que funciona bien el mapa. 2)Error avance barra de progreso. La barra de progreso de lugares visitados no funcionaba correctamente , ya que esta no avanzaba cuando uno obtenia la insignia de un nuevo lugar, por ende se corrigió el código y se añadió un filtro el funciona según región y comuna, de esta forma ordenamos mejor el progreso de los lugares patrimoniales. Problemas en el Sprint5: 1)Errores de coordenadas: A la hora de querer añadir un nuevo lugar desde el panel admin , estos lugares marcaban despues otra ubicación en el mundo real, esto ocurrió porque existen lugares que están dentro de galerías o están pegados a otros luagares, por lo que se decidió verificar cada ves que uno añada un lugar sus coordenadas. 2)Errores de cache en el debugging: A la hora de ejecutar el debugging después de haber realizado una corrección de errores , esta a veces se quedaba pegado y marcaba errores que no existían, por lo que se decidió tomar una limpieza cada vez de arreglar algún bug.

Puntos de mejoras.

Indique los puntos de mejora relacionados con el proceso de desarrollo del producto

1)Toda Historia de Usuario que requiera la integración de un servicio de terceros (API de Routing, SDK de mapas, o cualquier middleware nuevo) debe ser precedida por un Technical Spike(tarea de investigación). 2)Reforzar el principio de que ninguna Historia de Usuario puede entrar al Sprint con una estimación superior a 8 PH(Puntos de Historia Estimados), ya que, el tiempo de desarrollo es corto para todas las historias que se deberán realizar. 3)Se debe adoptar un patrón de persistencia local simple al inicio del viaje y borrarlo al finalizar , garantizando la supervivencia del estado sin importar la navegación del usuario en la app. 4)Antes de desarrollar y después de programar se tendrá que realizar una reunión, para estipular dependencias y versiones que se usarán , para que de esta forma no se generen problemas al unir las ramas de los repositorios. 5)A la hora de probar las diversas funcionalidades de la aplicación , se deberá buscar la opción más eficiente, ya que, el tiempo de desarrollo y documentación escasea. 6)Al momento de realizar pruebas de escenarios de la app ,no solo se debe ver el escenario de éxito, si no también el de fracaso, de esta forma saber cómo interactúa el sistema con el usuario en ambos escenarios. 7) Implementar validación de datos del lado del servidor (y reforzar la del cliente) para prevenir duplicados (como el de usuarios en Sprint 1) y datos erróneos (como las coordenadas en Sprint 5) antes de que se escriban en la base de datos. 8) Estandarizar el entorno de pruebas. Definir formalmente que todas las pruebas de validación deben realizarse en dispositivos físicos, para evitar problemas de emulación o diferencias de entorno (como en Sprint 1 y 3). 9) Crear un protocolo de debugging que exija la limpieza de caché (como en Sprint 5) como paso obligatorio antes de validar la corrección de un error, para evitar falsos negativos. 10) Definir una matriz de pruebas multi-dispositivo para funciones críticas (como el mapa en Sprint 4). Asegurar que una corrección se pruebe en una variedad definida de dispositivos y versiones de SO antes de darla por cerrada.

Lecciones aprendidas.

Indique las lecciones aprendidas y/o buenas/malas práctica que aporten como experiencia a otros proyectos.

1)Ante el fallo de la API de Routing, la lección es nunca asumir la viabilidad de un tercero. 2)implementar un Technical Spike antes de desarrollar para probar autenticación, cuotas y estabilidad de cualquier integración externa. 3)Siempre hablar con el equipo sobre las tecnologías que se usarán a la hora del desarrollo de un proyecto. 4)Realizar pruebas de todos los escenarios posibles , para ver si existe algún bug o falla, ya que , debemos pensar que el usuario , es la persona más torpe y sin inteligencia que existe. 5)A la hora de ver cómo probar aplicaciones , ya sean web o móvil, se deberá siempre buscar la opción más eficiente y que las menos ocupe recursos. 6)Prohibir el Merge Sin Verificación Automática, ya que, a la hora de trabajar dos personas en una misma función puede generar errores. 7)Documentar cada cambio que se haga en la aplicación aunque sea el más mínimo. 8) Un entorno limpio es la única forma confiable de validar una corrección (lección del Sprint 5). 9) Una corrección no está completa hasta que se valida en múltiples dispositivos. Un fix en el emulador o en un solo teléfono no significa que el bug esté resuelto para todos los usuarios (lección del Sprint 4). 10) No se debe confiar en la entrada de datos geográficos manuales, debe ser validada rigurosamente en el backend antes de ser aceptada (lección del Sprint 5).